* 每个大组在每一次迭代开发之前，需将开发任务分配给各个开发小组，每个开发小组将具体的任务分配给各个组员。

任务分配表1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 题目：界面及数据库初步开发 | | | | |
| 组别：01 | | | | |
| PO: 刘佳辉 | | TM小组成员：无 | | |
| SM: 胡季傲 | |
| 成员 | 任务分配 | 计划进程 | 排序（数字表示） | 任务完成情况 |
| 刘佳辉 | APP界面开发、文档编写 | 3天 | 1 | 完成 |
| 胡季傲 | 数据库初步开发、项目统筹规划、文档编写 | 3天 | 2 | 完成 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

任务分配表2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 题目：人脸录入和签到详情功能初步开发 | | | | |
| 组别：02 | | | | |
| PO: 梁天宇 | | TM小组成员：帅洋 | | |
| SM: 金恒 | |
| 成员 | 任务分配 | 计划进程 | 排序（数字表示） | 任务完成情况 |
| 梁天宇 | 文档编写、项目迭代及管理、人脸录入初步开发 | 3天 | 1 | 完成 |
| 金恒 | 初步实现签到详情功能、人脸录入初步开发 | 3天 | 2 | 完成 |
| 帅洋 | 签到详情测试、文档编写 | 3天 | 3 | 完成 |
|  |  |  |  |  |

任务分配表3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 题目：人脸识别框架初步建立 | | | | |
| 组别：03 | | | | |
| PO: 张煜辉 | | TM小组成员：许晋嘉 | | |
| SM: 符育玮 | |
| 成员 | 任务分配 | 计划进程 | 排序（数字表示） | 任务完成情况 |
| 张煜辉 | 文档编写、项目管理、人脸识别框架初步建立 | 3天 | 1 | 完成 |
| 符育玮 | 人脸识别功能开发，识别框架建立 | 3天 | 2 | 完成 |
| 许晋嘉 | 人脸识别辅助开发、文档编写 | 3天 | 3 | 完成 |
|  |  |  |  |  |