|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议主题 | 迭代一总结回顾会议 | | |
| 会议时间 | 2021/1/8 | 会议地点 | 启翔楼211 |
| 参会成员 | 胡季傲、刘佳辉 | | |
| 会议纪要 | 议题 | 数据库初步开发及APP界面框架搭建 | |
| 任务完成情况 | 在本次迭代周期内，本地数据库已基本搭建完成，可以存储读取时间，学号和姓名以及人脸信息，位置信息和是否迟到信息在GPS功能和签到功能完善后再进行录入；APP界面框架搭建已基本完成，各类功能按钮也基本添加完成，但整体还需要完善和美化。 | |
| 迭代开发  经验总结 | 在项目的推进周期内，应时刻注意项目需求的变化，并且要考虑到未来可能的需求变化，做好面向变化的架构设计；其次，要注重沟通和沟通效率，良好的沟通可以使项目成员遇到的问题得到实时反馈，提高项目推进的效率；最后，应注重代码质量，规范的编程可以使项目的代码更容易理解，也更容易找出bug并解决。 | |
| 下一阶段  改进计划 | 当前本地数据库只录入了时间，学号和姓名三个信息，下一阶段在GPS功能和签到功能完善后还将录入位置信息和是否迟到信息，并且，还将着手远程数据库的搭建；当前APP界面框架也已基本完成，在下一迭代周期内，应根据已完善的功能进行相对应的修改和完善，并且对APP界面框架进行完善和美化。 | |
| 备注 | 无 | | |

回顾会议会议报告