任务分解表需在任务分配表的基础上进行填写，将任务进一步细化，分解为具体可实施的小任务。任务分配表中分配了几项任务，需有几项任务分解表。按任务的关键程度由1至5递减。

**任务分解表1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大任务：人脸识别框架初步建立，文档撰写 | | | | |
| 成员 | 任务分解 | 计划进程 | 排序（数字表示） | 任务完成情况 |
| 张煜辉 | 观看并学习人脸识别教程 | 1天 | 1 | 完成 |
| 张煜辉 | 对人脸识别框架进行初步建立 | 2天 | 2 | 完成 |
| 张煜辉 | 撰写任务分解表 | 1天 | 3 | 完成 |

**任务分解表2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大任务：人脸识别框架初步建立 | | | | |
| 成员 | 任务分解 | 计划进程 | 排序（数字表示） | 任务完成情况 |
| 符育玮 | 观看并学习人脸识别教程 | 1天 | 1 | 完成 |
| 符育玮 | 对人脸识别框架进行初步建立 | 3天 | 2 | 完成 |
|  |  |  |  |  |

**任务分解表3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大任务：人脸识别API、文档撰写 | | | | |
| 成员 | 任务分解 | 计划进程 | 排序（数字表示） | 任务完成情况 |
| 许晋嘉 | 提供人脸识别接口 | 1天 | 1 | 完成 |
| 许晋嘉 | 辅助进行人脸识别功能的开发 | 3天 | 2 | 完成 |
| 许晋嘉 | 撰写小组站立会议记录 | 1天 | 3 | 完成 |