* 每个大组在每一次迭代开发之前，需将开发任务分配给各个开发小组，每个开发小组将具体的任务分配给各个组员。

任务分配表1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 题目：高德地图导航部分开发以及界面美化 | | | | |
| 组别：01 | | | | |
| PO: 刘佳辉 | | TM小组成员：无 | | |
| SM: 胡季傲 | |
| 成员 | 任务分配 | 计划进程 | 排序（数字表示） | 任务完成情况 |
| 刘佳辉 | 文档编写 | 2天 | 1 | 完成 |
| 胡季傲 | 调用高德开放平台中的高德API，实现刷脸签到APP中的地图导航功能 | 2天 | 1 | 完成 |
| 胡季傲 | 实现起终点算路，无起点算路，途径点算路等的功能 | 2天 | 1 | 完成 |
| 胡季傲 | 实现驾车路径规划，步行路径规划、骑行路径规划以及实时导航和语音导航等功能 | 2天 | 1 | 完成 |
| 胡季傲 | 请求权限窗口的弹出，在调用相应的功能时，弹出权限窗口索要权限 | 2天 | 2 | 完成 |
| 刘佳辉 | 美化高德地图界面切换时的动作，尽量保持和原有APP的界面切换动画相同 | 2天 | 2 | 完成 |
| 刘佳辉 | 美化高德地图的布局，采用原有APP的线性布局 | 1天 | 2 | 完成 |

任务分配表2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 题目：实现MYSQL数据库及更改签到图表的显示 | | | | |
| 组别：02 | | | | |
| PO: 梁天宇 | | TM小组成员：帅洋 | | |
| SM: 金恒 | |
| 成员 | 任务分配 | 计划进程 | 排序（数字表示） | 任务完成情况 |
| 梁天宇 | 文档编写 | 1天 | 1 | 完成 |
| 梁天宇 | 项目迭代及管理 | 2天 | 1 | 完成 |
| 梁天宇 | 实现安卓端操作MYSQL数据库代码的编写，如增、删改、查的情况 | 2天 | 1 | 完成 |
| 梁天宇 | 更改签到图表的显示情况，增加请假情形的数据显示 | 2天 | 1 | 完成 |
| 金恒 | 实现MYSQL数据库的远程连接，使用JDBC直接连接技术实现 | 2天 | 1 | 完成 |
| 金恒 | 增加MYSQL数据库的相关存储信息，加入请假信息元素 | 2天 | 1 | 完成 |
| 金恒 | MYSQL数据库代码部分和整体代码的合并，相关代码的修改 | 2天 | 1 | 完成 |
| 帅洋 | 使用navicat连接远程阿里云数据库，在数据库中建立FaceCheak、attendance、以及student表 | 2天 | 2 | 完成 |
| 帅洋 | 对迭代一中的SQLite语句进行修改为MYSQL，使得其可以在远程云端同步数据有更好的表现 | 2天 | 2 | 完成 |
| 帅洋 | 测试MYSQL数据库相关操作代码的实现是否符合需求 | 2天 | 3 | 完成 |

任务分配表3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 题目：消息推送功能的实现 | | | | |
| 组别：03 | | | | |
| PO: 张煜辉 | | TM小组成员：许晋嘉 | | |
| SM: 符育玮 | |
| 成员 | 任务分配 | 计划进程 | 排序（数字表示） | 任务完成情况 |
| 张煜辉 | 文档编写 | 1天 | 1 | 完成 |
| 张煜辉 | 加入请假功能后，相关显示请假信息的界面的重新实现 | 1天 | 2 | 完成 |
| 张煜辉 | 点击消息通知，可以跳转到相应的界面 | 2天 | 2 | 完成 |
| 符育玮 | 实现消息推送的集成，所需权限在APP刚打开时就进行提示 | 1天 | 1 | 完成 |
| 符育玮 | 使用友盟+国内领先的第三方全域数据提供工商，调用友盟+的消息Push接口，对原有APP进行整合 | 2天 | 1 | 完成 |
| 符育玮 | 每台设备对应一个Device Token，通过Device Token向单个用户推送消息。 | 2天 | 1 | 完成 |
| 符育玮 | 更改消息推送后通知点击后的响应，可以返回应用或者打开特定的网页，或者返回应用的某个特定activity | 2天 | 1 | 完成 |
| 张煜辉 | 初始化应用混淆，修改应用混淆的相关参数。使得友盟+消息推送平台可以在发布的APP上正常使用 | 2天 | 2 | 完成 |
| 许晋嘉 | 示例数据相关EXCEL表格的编写 | 2天 | 3 | 完成 |
| 许晋嘉 | 相关测试任务的完成 | 1天 | 3 | 完成 |