任务分解表需在任务分配表的基础上进行填写，将任务进一步细化，分解为具体可实施的小任务。任务分配表中分配了几项任务，需有几项任务分解表。按任务的关键程度由1至5递减。

**任务分解表1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大任务：高德地图导航部分开发 | | | | |
| 成员 | 任务分解 | 计划进程 | 排序（数字表示） | 任务完成情况 |
| 胡季傲 | 请求权限窗口的弹出，在调用相应的功能时，弹出权限窗口索要权限 | 2天 | 2 | 完成 |
| 胡季傲 | 调用高德开放平台中的高德API，实现刷脸签到APP中的地图导航功能 | 2天 | 1 | 完成 |
| 胡季傲 | 实现起终点算路，无起点算路，途径点算路等的功能 | 2天 | 1 | 完成 |
| 胡季傲 | 实现驾车路径规划，步行路径规划、骑行路径规划以及实时导航和语音导航等功能 | 2天 | 1 | 完成 |

**任务分解表2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大任务：高德地图导航界面美化 | | | | |
| 成员 | 任务分解 | 计划进程 | 排序（数字表示） | 任务完成情况 |
| 刘佳辉 | 相关文档编写 | 2天 | 1 | 完成 |
| 刘佳辉 | 美化高德地图的布局，采用原有APP的线性布局 | 1天 | 2 | 完成 |
| 刘佳辉 | 美化高德地图界面切换时的动作，尽量保持和原有APP的界面切换动画相同 | 2天 | 2 | 完成 |