|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议主题 | 迭代二总结回顾会议 | | |
| 会议时间 | 2021年1月12日 | 会议地点 | 启翔楼211 |
| 参会成员 | 胡季傲、刘佳辉 | | |
| 会议纪要 | 议题 | 高德地图导航部分开发及界面美化 | |
| 任务完成情况 | 在本次迭代周期内，高德地图导航部分功能已基本实现，并逐步进行了完善，同时调用高德API实现了地图导航、路径规划、语音导航、实时导航以及算路等功能，并解决了请求权限的弹出问题；APP界面框架搭建第一次完善和美化已基本完成，各类功能按钮的图标和布局也已得到完善和修改，高德地图的布局和界面跳转的美化也基本完成，采用了原APP的线性布局，并保持了与原APP界面切换动画的一致性。 | |
| 迭代开发  经验总结 | 在项目的推进周期内，应遵循Scrum的软件开发相关规范，保证一次完整的项目开发过程应包含若干次迭代过程；其次，要避免过度设计和过早优化，过度设计和过早优化都会浪费相应的资源和时间，这在敏捷开发中是应当避免的；最后，应严格控制需求和范围，和进度权衡，合理调度资源，不出现资源空闲，使项目能在有限时间内得到完成并交付。 | |
| 下一阶段  改进计划 | 当前高德地图导航功能只完成了部分功能的实现，如调用高德API实现了地图导航、路径规划、语音导航、实时导航以及算路等功能，下一阶段还应根据需求进行其他功能的添加和完善。当前APP界面框架的第一次完善和美化已基本完成，各类功能按钮的图标和布局也得到了修改和美化，高德地图的界面布局和跳转也得到了完善，下一阶段需要针对各类功能的具体实现完善并美化与之对应的界面，使之与原APP的界面框架保持一致性。 | |
| 备注 | 无 | | |

回顾会议会议报告