任务分解表需在任务分配表的基础上进行填写，将任务进一步细化，分解为具体可实施的小任务。任务分配表中分配了几项任务，需有几项任务分解表。按任务的关键程度由1至5递减。

**任务分解表1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大任务：文档编写 | | | | |
| 成员 | 任务分解 | 计划进程 | 排序（数字表示） | 任务完成情况 |
| 梁天宇 | 任务分配表和分解表 | 1天 | 1 | 完成 |
| 梁天宇 | 站立会议记录 | 1天 | 1 | 完成 |

**任务分解表2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大任务：实现MYSQL数据库相关开发 | | | | |
| 成员 | 任务分解 | 计划进程 | 排序（数字表示） | 任务完成情况 |
| 梁天宇 | 实现安卓端操作MYSQL数据库代码的编写，如增、删、改、查的情况 | 2天 | 1 | 完成 |
| 金恒 | 增加MYSQL数据库的相关存储信息，加入请假信息元素 | 2天 | 1 | 完成 |
| 金恒 | 实现MYSQL数据库的远程连接，使用JDBC直接连接技术实现 | 2天 | 1 | 完成 |
| 金恒 | 增加MYSQL数据库的相关存储信息，加入请假信息元素 | 2天 | 1 | 完成 |
| 金恒 | 使用navicat连接远程阿里云数据库，在数据库中建立FaceCheak、attendance、以及student表 | 2天 | 2 | 完成 |
| 金恒 | 对迭代一中的SQLite语句进行修改为MYSQL，使得其可以在远程云端同步数据有更好的表现 | 2天 | 2 | 完成 |
| 帅洋 | 测试MYSQL数据库相关操作代码的实现是否符合需求 | 2天 | 2 | 完成 |

**任务分解表3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大任务：更改签到图表的显示 | | | | |
| 成员 | 任务分解 | 计划进程 | 排序（数字表示） | 任务完成情况 |
| 梁天宇 | 更改签到图表的显示情况，增加请假情形的数据显示 | 2天 | 1 | 完成 |
| 金恒 | 开发签到详情功能 | 2天 | 2 | 完成 |