|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议主题 | 迭代二总结回顾会议 | | |
| 会议时间 | 2021年1月12日 | 会议地点 | 启翔楼211 |
| 参会成员 | 张煜辉、符育玮、许晋嘉 | | |
| 会议纪要 | 议题 | 消息通知推送功能实现 | |
| 任务完成情况 | 调用友盟+的消息Push接口，对原有APP进行整合。 对消息推送时的图标进行了设置以及修改。 每台设备对应一个Device Token，可以对全部安装应用的用户推送相同的消息。同时也可以通过Device  Token向单个用户推送消息。更改了消息推送后通知点击后的响应，可以返回应用或者打开特定的网 页，或者返回应用的某个特定activity 。初始化应用混淆，修改了应用混淆的相关参数。使得友盟+消息推送平台可以在发布的APP上正常使用 | |
| 迭代开发  经验总结 | 开发时间不宜过程，导致其后续的测试过程时间不足；在进行版本更新时记得将当前版本进行备份，以免在版本更新后发现软件异常时，不能进行版本回退；每日站会时间应控制在10-15分钟，确保每位成员能够参与，总结工作，并要求每位项目成员重视站立会议，对代码进行回顾总结，发现潜在错误，便于修复。 | |
| 下一阶段  改进计划 | 重视版本管理，一旦实现某个功能后就将项目进行备份，以免开发其他功能造成软件崩溃时，无副本可用；提高项目成员对于站立会议的重视程度，提高会议质量，能够及时发现软件缺陷；小组内成员在开会前能够先思考今日主要议题，回顾遇到的困难，以便会议能够快速推进。 | |
| 备注 | 无 | | |

回顾会议会议报告